# Relatório final — Padronização física de etiquetas e QR Codes para adesivo 60×40mm

Projeto: LocusHub · App: apps.qrcodes · Data: 21/09/2026

# 1. Resumo executivo

Todos os artefatos físicos/impressos do módulo de identificação (etiqueta antiga/completa, etiqueta nova/simplificada, PDF individual, lote por modelo, ZIPs, action do Django Admin e cadastro em lote) foram redesenhados para o único adesivo real disponível para produção: 60mm de largura × 40mm de altura. O QR Code continua sempre quadrado em todo lugar — nunca foi, e nunca será, deformado para 60×40. Uma única fonte de verdade (STICKER_WIDTH_MM/STICKER_HEIGHT_MM em apps/qrcodes/services.py) alimenta os três renderers, prevenindo qualquer um ficar "esquecido" no tamanho antigo.

Nenhuma migration foi necessária (apps/qrcodes não tem models). manage.py check e makemigrations --check --dry-run estão limpos. Todas as mudanças foram commitadas localmente (commit 4186bcf, branch master) — nada foi enviado ao GitHub (push não autorizado) nem tocou produção/Oracle/banco de dados.

# 2. Baseline (antes da mudança)

Auditoria do código (não de relatórios anteriores) confirmou, em apps/qrcodes/services.py e templates, o seguinte estado inicial:

| Formato | Canvas antes | QR antes |
| --- | --- | --- |
| Etiqueta antiga/completa (label.html) | 100×50mm | ~35×~40mm, metade direita |
| Etiqueta nova/simplificada (label_square.html) | 60×60mm (literalmente quadrada) | variável, sem tamanho fixo auditado |
| Grade A4 de QR puro (qr_grid.html) | célula = 50×50mm (3×5 = 15/página) | 50×50mm (célula = QR, sem sobra) |

Baseline de testes registrado antes de qualquer alteração (não presumido de relatório antigo):

- apps/qrcodes: 115 passed

- apps/equipment: 266 passed, 2 failed (falhas pré-existentes, confirmadas depois via git stash contra origin/master limpo — FichaActionTiersTest::test_consulta_nao_ve_nenhuma_camada_de_acao e PublicLandingBasicContentTest::test_image_src_points_to_an_existing_static_file, nenhuma ligada a este trabalho)

# 3. Auditoria de renderers encontrados

Todo local que produz um PDF/PNG "físico" (adesivo real ou grade para impressão) foi localizado e verificado:

- generate_label_pdf/generate_labels_pdf — etiqueta antiga/completa.

- generate_square_label_pdf/generate_square_labels_pdf — etiqueta nova/simplificada.

- generate_qr_grid_pdf — grade A4 de QR puro.

- generate_labels_zip, generate_square_labels_zip, generate_qr_zip — variantes .zip das três acima.

- LabelBatchDownloadView (Django Admin, action download_labels_pdf de EquipmentAdmin) — usa a etiqueta antiga.

- ModelLabelBatchDownloadView (cadastro em lote por modelo) — usa a etiqueta nova/simplificada.

- ModelQRGridDownloadView — grade A4 por modelo.

Todos os sete reaproveitam generate_qr_png/equipment_url/generate_barcode_png — nenhum segundo sistema de geração de QR foi criado. Todos os sete agora apontam, direta ou indiretamente, para STICKER_WIDTH_MM/STICKER_HEIGHT_MM.

# 4. Arquivos alterados

- apps/qrcodes/services.py — constantes físicas unificadas, comentários explicando a decisão de cada valor.

- templates/qrcodes/label.html — etiqueta antiga/completa, redesenhada.

- templates/qrcodes/label_square.html — etiqueta nova/simplificada, redesenhada.

- templates/qrcodes/qr_grid.html — grade A4, célula ≠ QR.

- apps/qrcodes/views.py — só correção de docstrings (nenhuma mudança funcional).

- templates/equipment/list.html — só correção de um comentário (nenhuma mudança funcional/visual).

- apps/qrcodes/tests/test_qr_and_labels.py, apps/qrcodes/tests/test_qr_grid_export.py — inventário/atualização deliberada de asserções.

- apps/core/tests/test_i18n_encoding_audit.py — correção de uma regressão real encontrada (ver seção 8).

- docs/apps/qrcodes.md — documentação alinhada ao novo padrão.

Nenhum arquivo de apps/equipment (além do comentário citado), apps/catalog, permissões, URLs públicas ou migrations foi tocado.

# 5. Dimensões antigas vs. novas

| Formato | Canvas antigo | Canvas novo | QR antigo | QR novo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etiqueta antiga/completa | 100×50mm | 60×40mm | ~35×40mm | ~25×25mm (metade direita) |
| Etiqueta nova/simplificada | 60×60mm | 60×40mm | variável | 27×27mm fixo |
| Grade A4 (célula) | 50×50mm | 60×40mm | 50×50mm | 36×36mm centralizado |
| Grade A4 (itens/página) | 3×5 = 15 | 3×6 = 18 | — | — |

# 6. Layout final de cada formato

## 6.1 Etiqueta antiga/completa (`label.html`)

Canvas 60×40mm, duas metades 50/50 (era 52/48). Metade esquerda: bloco de marca reduzido ao wordmark "LOCUS" (13pt, sem subtítulo/linha divisória/tagline — cortados por serem decorativos, prioridade 5), código de barras (max-height: 8mm) e patrimônio (8.5pt, agora quebra em até 2 linhas — overflow-wrap: break-word — em vez de truncar com reticências, porque truncar cortaria informação funcional). O rodapé com o site institucional foi removido por completo. Metade direita: só o QR, fundo branco fixo, padding: 2mm.

Ordem de prioridade seguida em cada corte: 1) QR legível, 2) patrimônio legível, 3) código de barras usável, 4) identidade visual, 5) decorativo (cortado primeiro).

## 6.2 Etiqueta nova/simplificada (`label_square.html`)

Canvas 60×40mm, coluna única vertical (nunca duas colunas). Ordem de cima para baixo: código do modelo (11pt, negrito) → QR (27mm fixo, com ou sem identificador legado) → identificador legado (7.5pt, condicional — linha omitida por completo quando vazio, nunca um traço/placeholder). .label usa justify-content: center para redistribuir o espaço livre entre as duas variantes (com/sem legado) sem mudar o tamanho do QR nem criar duas etiquetas visualmente diferentes.

## 6.3 Grade A4 de QR puro (`qr_grid.html`)

Página A4 (210×297mm). Grade 3 colunas × 6 linhas = 18 adesivos por página. Cada célula é o adesivo real (60×40mm); dentro dela, o QR mede 36×36mm, centralizado, com folga de ~12mm horizontal / ~2mm vertical entre a borda do QR e a borda da célula. Gutter entre células = 2mm. Grade inteira = 184×250mm, centralizada matematicamente em A4 (margem de página 13mm horizontal / 23.5mm vertical); somada à folga da célula, a margem VISÍVEL do primeiro QR até a borda do papel é 25mm horizontal / 25.5mm vertical.

# 7. QR: tamanhos por formato (auditados fisicamente, não só CSS)

| Onde | QR |
| --- | --- |
| Etiqueta antiga/completa | ~25×25mm |
| Etiqueta nova/simplificada | 27×27mm (fixo, com ou sem legado) |
| Grade A4 (por célula) | 36×36mm |

Todos os três medidos no PDF real via pdfplumber (posição/tamanho da imagem embutida, em mm) — não presumidos do CSS. Resolução do PNG do QR (generate_qr_png) verificada suficiente para os tamanhos de impressão de 27–36mm sem introduzir blur perceptível; nenhum redimensionamento adicional foi necessário.

# 8. Light/Dark, individual e ZIPs

- Comportamento de tema (modal Claro/Escuro, ?tema=light|dark, validação sempre no backend) preservado integralmente — nenhuma mudança de lógica, só de dimensão/layout.

- QR nunca é invertido em nenhum tema, em nenhum formato — continua sempre preto sobre "ilha" branca.

- Download individual (LabelDownloadView) mantém o comportamento existente: sem modal de tema, sempre tema light — só o tamanho/layout mudou.

- ZIPs (generate_labels_zip, generate_square_labels_zip, generate_qr_zip) preservam estrutura de pastas (Categoria/Código-do-Modelo/Patrimônio), nomenclatura, sanitização contra directory traversal e o escopo "só equipamento ativo" — só os PDFs internos mudaram de tamanho.

# 9. Admin e cadastro em lote

- Action do Django Admin (download_labels_pdf → LabelBatchDownloadView) migrada para o padrão 60×40mm junto com a etiqueta antiga — seleção, permissão, ordenação e comportamento de lote preservados sem nenhuma alteração de lógica.

- ModelLabelBatchDownloadView/ModelQRGridDownloadView (cadastro em lote por modelo) também adotam o novo padrão — restrição de escopo (model_id, is_active=True) preservada exatamente.

- Permissões (CAN_MANAGE_EQUIPMENT/RoleRequiredMixin) não foram tocadas em nenhum ponto.

# 10. Testes: inventário, mudanças e resultados finais

## 10.1 `apps/qrcodes/tests/test_qr_and_labels.py`

Import atualizado (SIMPLE_LABEL_WIDTH_MM/SIMPLE_LABEL_HEIGHT_MM/SIMPLE_LABEL_QR_SIZE_MM no lugar de SQUARE_LABEL_SIZE_MM). Testes renomeados para refletir o novo canvas (test_light_theme_is_a_valid_pdf_at_the_configured_sticker_size, test_dark_theme_is_a_valid_pdf_at_the_same_sticker_size, test_label_pdf_download_uses_the_new_simplified_format). Novo teste test_qr_inside_the_sticker_is_square_and_uses_the_configured_size (mede via pdfplumber que o QR da etiqueta simplificada é exatamente 27×27mm). Helper _assert_patrimonio_legible() adicionado (ignora quebras de linha reais inseridas pelo pypdf.extract_text() no ponto onde o CSS agora quebra o patrimônio) e usado nos 3 testes que dependiam do patrimônio numa linha só.

## 10.2 `apps/qrcodes/tests/test_qr_grid_export.py`

Import atualizado (QR_GRID_CELL_WIDTH_MM/QR_GRID_CELL_HEIGHT_MM/QR_GRID_QR_SIZE_MM). ModelQRGridPhysicalDimensionsTest reescrita com as novas medidas: QR 36×36mm (test_each_qr_image_is_exactly_36x36mm), grade 3×6=18 (test_grid_is_three_columns_by_six_rows_of_eighteen), passo entre células = célula + gutter (test_grid_pitch_between_cells_is_cell_size_plus_gutter, novo) e folga visível entre QRs vizinhos = gutter + margem da célula (test_visible_gap_between_adjacent_qr_images_matches_gutter_plus_cell_margins, novo, substitui o teste único de gutter de antes). Margens/centralização recalculadas para 25mm/25.5mm (test_grid_is_horizontally_centered_with_equal_margins, test_grid_and_vertical_margins_match_the_requested_layout). Casos de paginação exata atualizados para 18/36 (test_no_extra_blank_page_for_exact_multiples_of_page_size) e 19→2/37→3 (test_multiple_pages_for_batches_past_a_full_page). Página parcial (test_partial_page_keeps_the_same_grid_positions_and_page_margins) atualizada para conferir margem de página + margem de célula.

## 10.3 `apps/core/tests/test_i18n_encoding_audit.py` — regressão real encontrada e corrigida

Ao rodar a suíte completa, EquipmentPdfLabelAccentedTest::test_label_pdf_renders_accented_model_and_category_names passou a falhar — não por causa de dimensão, mas porque o teste dependia de dois textos fixos acentuados ("Locações", "IDENTIFICAÇÃO...") que a etiqueta antiga tinha antes desta rodada e que foram deliberadamente cortados no redesenho (prioridade 5 do pedido: decorativo cede espaço primeiro). Confirmado via git stash que esse teste passava em origin/master — ou seja, era uma regressão genuína introduzida por este trabalho, não uma falha pré-existente.

Correção aplicada (sem apagar cobertura, sem reintroduzir texto decorativo que o pedido pede para cortar): o teste passou a provar sobrevivência de acento via Equipment.legacy_code (campo de texto livre real, sem validador de charset) renderizado na etiqueta nova/simplificada — um caminho de produção genuíno do mesmo pipeline (render_to_string + WeasyPrint + DejaVu Sans). Teste reescrito, executado e confirmado passando.

## 10.4 Resultados finais (após todas as mudanças)

- pytest apps/qrcodes → 117 passed (era 115 antes; 2 testes novos de dimensão física).

- pytest apps/equipment → 266 passed, 2 failed — as mesmas 2 falhas do baseline, confirmadas pré-existentes/não relacionadas via git stash contra origin/master limpo.

- pytest apps/core/tests/test_i18n_encoding_audit.py (junto com qrcodes/equipment) → só MojibakeRegressionTest::test_no_mojibake_in_tracked_repository_files falha — confirmada pré-existente em origin/master (falso positivo do próprio teste contra sua lista de marcadores, nada ligado a este trabalho).

- Suíte completa (exceto os 4 apps com defeito de coleção pré-existente — apps/clients, apps/core (stub antigo), apps/dashboard, apps/operations — e exceto apps/qrcodes/apps/equipment, cobertos acima) → 1112 passed, 7 failed (todas as 7 confirmadas pré-existentes/não relacionadas via git stash contra origin/master limpo: test_model_images.py ×1, test_desktop_nav_dropdowns.py ×5, MojibakeRegressionTest ×1).

- manage.py check → System check identified no issues (0 silenced).

- manage.py makemigrations --check --dry-run → No changes detected.

Nenhuma regressão nova ficou sem investigação — a única encontrada (seção 10.3) foi corrigida e reverificada.

# 11. Validação dimensional (medida no PDF real, não confiada ao CSS)

Todas as medições abaixo vêm de testes automatizados via pdfplumber (posição/tamanho de imagem embutida, em mm) e pypdf (dimensão do mediabox da página):

- Etiqueta antiga/completa: página = 60.00×40.00mm.

- Etiqueta nova/simplificada: página = 60.00×40.00mm; QR = 27.00×27.00mm exato (quadrado, nunca deformado).

- Grade A4: página = 210.00×297.00mm; QR de cada célula = 36.00×36.00mm exato; grade 184×250mm; margem visível 25.00mm horizontal / 25.50mm vertical; 18 QRs por página cheia.

- Conteúdo do QR decodificado (via pyzbar) continua batendo byte-a-byte com generate_qr_png/equipment_url em todos os formatos — payload/URL nunca mudou.

# 12. Regressões encontradas

Uma única regressão real foi encontrada durante a validação (seção 10.3), e foi corrigida e reverificada antes deste relatório. Nenhuma outra regressão foi identificada em apps/qrcodes, apps/equipment ou no restante da suíte (as demais falhas observadas são todas pré-existentes e confirmadas não relacionadas a este trabalho via comparação direta com origin/master).

# 13. Checklist manual de homologação física (impressão real)

Antes de considerar o padrão 60×40mm homologado na gráfica/impressora real da Locus, favor confirmar manualmente:

- Imprimir cada formato a 100% de escala (desabilitar qualquer opção de "ajustar à página"/"fit to page" no driver de impressão).

- Etiqueta antiga/completa: medir o adesivo impresso com régua/paquímetro — deve dar exatamente 60×40mm.

- Etiqueta nova/simplificada: mesma medição, 60×40mm.

- Confirmar visualmente que o QR de cada formato é um quadrado perfeito (não um retângulo) — comparar lado horizontal e vertical com a régua.

- Escanear o QR de perto (~10cm) com o app padrão do celular — deve abrir a URL do equipamento correto.

- Escanear o mesmo QR de mais longe (~30-40cm, simulando leitura rápida em operação) — deve continuar legível.

- Na grade A4, escanear o primeiro QR (canto superior esquerdo) e o último QR (canto inferior direito) da folha — ambos devem decodificar corretamente, provando que a grade inteira está bem posicionada, não só o topo.

- Conferir visualmente, na etiqueta antiga, que o patrimônio completo está legível (mesmo que quebrado em 2 linhas) e que o código de barras escaneia corretamente com um leitor físico, se disponível.

- Na etiqueta nova/simplificada, conferir que o código do modelo e (quando presente) o identificador legado estão legíveis e não cortados.

- Repetir os itens 2–9 para o tema Escuro (gerar com ?tema=dark ou pelo modal Claro/Escuro) — o fundo deve mudar, mas o QR deve continuar preto sobre fundo branco em ambos os temas.

- Conferir que o download individual da etiqueta simplificada continua saindo sempre em tema claro, sem nenhum modal de seleção.

# 14. O que NÃO foi alterado (por restrição explícita do pedido)

Permissões (CAN_MANAGE_EQUIPMENT/RoleRequiredMixin), a página pública equipment:detail (payload, URL, segurança da consulta), filtragem is_active=True, geração/payload do QR (generate_qr_png/equipment_url), arquitetura 100% em memória (nenhum arquivo persistido em disco), estrutura/nomenclatura/sanitização dos ZIPs. Nenhuma migration foi criada; nada foi enviado ao GitHub (push) nem tocou produção/Oracle/banco de dados.